|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<3/31>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/4/7 | | | | | | | |
| 時間 | | 12:30 – 14:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R440 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 林映孜 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論 Homework and Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 紀錄 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 討論Homework 6 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 討論 Homework 6   第一句: order與shopping site的關係 dependency/association/aggregation? 🡪 dependency  如何表達出 order是被transmit 到company 且依照不同的type 🡪加入constraint  新想法 (圖)  第二句: processing跟fulfill是否同一件事 🡪order fulfillment包含 order processing  transmit/receive 是否需都畫出 🡪  第三句:…order creation/transform 兩件事都有?  Order information/order?!  新想法(圖)  新想法(圖) 用association class (討論後覺得不用) 利用上圖繼續  暫無結論 先討論   1. 討論 Project 的進度 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | WBS draft | | | 黃奕軻 | | 4/1 | | **Closed  4/1** | 蔡宗翰 review |
|  | 提供Github public key | | | 全員 | | 4/1 | | **Closed  4/1** |  |
|  | 新版WBS | | | Eric | | 4/4 | | **Open** |  |
|  | 加入Implementation的詳細內容 | | | 全員 | | 4/7 | | **Open** | On google doc |
|  | 繪製High Level Architecture | | | Eric | | 4/7 | | **Open** |  |
|  | 上傳前次的 Meeting Minutes | | | 吳佳倫 | | 4/1 | | **Closed  4/1** |  |
|  | WBS—分析、設計階段認領 | | | 全員 | | 4/7 | | **Open** |  |
|  | 設定 Github key, 並確認成功上傳至少一次 | | | 全員 | | 4/7 | | **Open** | 奕軻 review |
|  |  | | |  | |  | |  |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 4/8 | | | 16:30(下課後) | | 德田 R110 | | | | |