|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<4/14>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/4/14 | | | | | | | |
| 時間 | | 12:30 – 13:40 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R440 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 吳佳倫 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論 Homework and Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組長 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 紀錄 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 說明4/11(五) meeting 結論 2. 討論WBS 3. Explain architecture by NodeXL demo. 4. Discuss homework | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. WBS :  * Let Prof. Lee review high-level system architecture tomorrow. * Architecture -> PPT (Leo Wu) * Requirement in the future(soon) * People who surveyed code report tomorrow.  1. NodeXL flow :   Import -> Choose options -> Download(get people or posts) ->  Data saved in Excel (Left window) -> Press Automate(Lazy way) -> Run ->  Graph showed (Right window) -> Choose Algorithm -> show other layouts.  *(p.s Import -> Download all from web)*  3. Homework | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | Trace source code | | | All | | Always | | **On-going** |  |
|  | Home revision | | | Cai & Erico | | 4/15 | | **Openging** |  |
|  | WBS—分析、設計階段認領 | | | 全員 | | 4/7 | | **Closed** |  |
|  | 設定 Github key, 並確認成功上傳至少一次 | | | 全員 | | 4/8 | | **Closed** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 4/15 | | | 16:20 | | 德田 R104 | | | | |