|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<4/15>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/4/15 | | | | | | | |
| 時間 | | 16:10 – 16:55 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R110 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 呂俊宏 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論 Homework and Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 紀錄 | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 本次課程討論， 2. 作業分工 3. WBS執行項目檢討 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 課程老師的檢討紀錄與回顧   1.1 Homework Notation （虛線實線斜體） 統一軟體，讓成員可以容易討論和形成共識；請大家將自己習慣使用的放到FB上檢討  Operation要註腳  1.2MeetingMinutes 不要刪除之前的 action item 討論內容全部記錄到 meeting minutes   1. 針對未來Meetingminuts, 各小組分開寫一份，然後在周一的中午的例行會議中，將結論彙整與全組成員分享 2. 本次新作業的兩位彙整記錄人員，Homework 1為林映孜，Homework 2為劉宗瑋 3. WBS執行項目檢討   本周開始進行user requirement, system requirement 的蒐集與討論，請各小組在分組討論時除了持續的code review外，要開始彙整歸納requirement | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | WBS draft | | | 黃奕軻 | | 4/1 | | **Closed  4/1** | 蔡宗翰 review |
|  | 提供Github public key | | | 全員 | | 4/1 | | **Closed  4/1** |  |
|  | 新版WBS | | | Eric | | 4/4 | | **Closed** |  |
|  | 加入Implementation的詳細內容 | | | 全員 | | 4/7 | | **Suspended** | On google doc |
|  | 繪製High Level Architecture | | | Eric | | 4/8 | | **Suspended** |  |
|  | 上傳前次的 Meeting Minutes | | | 吳佳倫 | | 4/8 | | **Closed  4/1** |  |
|  | WBS—分析、設計階段認領 | | | 全員 | | 4/7 | | **Closed** |  |
|  | 設定 Github key, 並確認成功上傳至少一次 | | | 全員 | | 4/8 | | **Closed** | 奕軻 review |
|  | Homework6 | | | 吳佳倫 | | 4/8 | | **Closed** |  |
|  | Check all Commit | | | 黃奕軻 | | 4/8 | | **Closed** |  |
|  | Review System Architecture | | | 全員 | | 4/14 | | **Ongoing** | 映孜review |
|  | Code Survey | | | 全員 | | 4/14 | | **Ongoing** |  |
|  | Terminology and Naming | | | 呂俊宏 | | 4/14 | | **Ongoing** |  |
| 1. 11 | Homework 7-1 | | | 蔡宗翰 | | 4/15 | | **Closed** |  |
|  | Homework 7-2 | | | 呂俊宏 | | 4/15 | | **Closed** |  |
|  | System requirement | | | 全員 | | 4/28 | | **Open** |  |
|  | User requirement | | | 全員 | | 4/28 | | **Open** |  |
|  | Homework 8-1 | | | 林映孜 | | 4/21 | | **Open** |  |
|  | Homework 8-2 | | | 劉宗瑋 | | 4/21 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 4/18 | | | 15:00 | | 德田 R440/ 小組2會議 | | | | |
| 4/21 | | | 16:30(下課後) | | 德田 R110 | | | | |