|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<4/29>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/4/29 | | | | | | | |
| 時間 | | 16:20 – 17:50 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R110 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 范哲誠 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論 Homework and Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 記錄 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員(缺席) | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 組員(缺席) | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. Homework discussion. 2. Project discussion. | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 作業討論    1. 直接寫完Homework 10的code。    2. 本次新作業的彙整記錄人員，Homework 10為吳佳倫。 2. Project討論    1. 各位下星期一(5/5)之前現在requirement的google doc上先寫下user requirement和相對應的system requirement，下星期一(5/5)決定要實作的requirement。基本上原本nodeXL的功能都為user requirement。(上星期二(4/22)的meeting minutes:新增功能，使用者從網路上撈下來的資料可以決定那些資料為nodes以及哪些資料為vertex。)    2. 下星期一(5/5)決定要實作的requirement後，開始refine system architecture。原本nodeXL本身的system architecture打散當作可library使用，以我們自己畫的system architecture為主，以解決我們做的architecture與原本nodeXL的system architecture不符合的問題。    3. 這星期四(5/1)晚間10點在skype上討論Homework 10。 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | WBS draft | | | 黃奕軻 | | 4/1 | | **Closed 4/1** | 蔡宗翰 review |
|  | 提供Github public key | | | 全員 | | 4/1 | | **Closed 4/1** |  |
|  | 新版WBS | | | Eric | | 4/4 | | **Closed** |  |
|  | 加入Implementation的詳細內容 | | | 全員 | | 4/7 | | **Suspended** | On google doc |
|  | 繪製High Level Architecture | | | Eric | | 4/8 | | **Suspended** |  |
|  | 上傳前次的 Meeting Minutes | | | 吳佳倫 | | 4/8 | | **Closed 4/1** |  |
|  | WBS—分析、設計階段認領 | | | 全員 | | 4/7 | | **Closed** |  |
|  | 設定 Github key, 並確認成功上傳至少一次 | | | 全員 | | 4/8 | | **Closed** | 奕軻 review |
|  | Homework6 | | | 吳佳倫 | | 4/8 | | **Closed 4/08** |  |
|  | Check all Commit | | | 黃奕軻 | | 4/8 | | **Closed 4/08** |  |
|  | Review System Architecture | | | 全員 | | 4/14 | | **Closed 4/14** | 映孜review |
|  | Code Survey | | | 全員 | | 4/14 | | **Closed 4/14** |  |
|  | Terminology and Naming | | | 呂俊宏 | | 4/14 | | **Closed 4/14** |  |
|  | Homework 7-1 | | | 蔡宗翰 | | 4/15 | | **Closed 4/15** |  |
|  | Homework 7-2 | | | 呂俊宏 | | 4/15 | | **Closed 4/15** |  |
|  | Homework 8-1 | | | 林映孜 | | 4/21 | | **Closed 4/21** |  |
|  | Homework 8-2 | | | 劉宗瑋 | | 4/21 | | **Closed 4/21** |  |
|  | Homework 9-1 | | | 范哲誠 | | 4/28 | | **Closed 4/28** |  |
|  | Homework 9-2 | | | 廖尉棠 | | 4/28 | | **Closed 4/28** |  |
|  | User requirement | | | 全體 | | 4/28 | | **Closed 4/28** |  |
|  | System requirement | | | 全體 | | 5/4 | | **Ongoing** |  |
|  | Interface requirement | | | 全體 | | 5/5 | | **Ongoing** |  |
| 1. r | Homework 10 | | | 吳佳倫 | | 5/6 | | **Open** |  |
|  | Refine System Architecture | | | 全體 | | 5/13 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 5/1 | | | 22:00 | | skype | | | | |