|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<4/8專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/4/8 | | | | | | | |
| 時間 | | 16:30-18:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R110 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 廖尉棠 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 紀錄 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 討論 High-Level System Architecture 2. 討論Code Survey分組 3. 討論下週會議議程 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 討論High-Level System Architecture 2. Eric’s suggestion of listing functional components:D:\102-2\SOFTWARE Engineering Design\temp\10168383_849238475092165_998395479_n.jpg   Rejected as being too detailed. Granularity must be the same on the entire diagram.   1. Another suggestion in light of data flow:D:\102-2\SOFTWARE Engineering Design\temp\10154650_849238468425499_1978006599_n.jpg   UI – provides user interface  DataToGraph – converts raw data from Web SNS into node-edge graph representation  StorageManager – manages graph data storage (data structures, files, etc.)  Layout – organizes graph data into displayable layouts   1. 討論Code Survey分組   UI, DataToGraph – 蔡宗翰、廖尉棠  Layout – 林映孜  Graph Analysis – 范哲誠、黃奕軻、劉宗瑋、呂俊宏   * We ignore StorageManager for since it is an added component with no existing implementation present in NodeXL source code. * Remember to record actual effort time.  1. 討論下週會議議程   Project first, then Homework. | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | Homework 7-1 | | | 蔡宗翰 | | 4/15 | | **Ongoing** |  |
|  | Homework 7-2 | | | 呂俊宏 | | 4/15 | | **Ongoing** |  |
|  | Review System Architecture | | | 全員 | | 4/14 | | **Ongoing** |  |
|  | Code Survey | | | 全員 | | 4/14 | | **Ongoing** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 2014/4/14 | | | 12:30 | | 德田館R440 | | | | |