| # <<5/1>> 會議記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議日期 |  | 2014/5/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間 |  | 2014/5/6, 16:20 – 2014/5/6, 17:20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地點 |  | 網路，透過Skype 與協同合作軟體 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 |  | 蔡宗翰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 紀錄者 |  | 呂俊宏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的 |  | 討論 Homework and Project |  |  |  |  |  |  |  |
| 參與者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | E-mail |  |  |  |  | 角色 |  |  |
| 蔡宗翰 |  | b99902066@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 林映孜 |  | d98944002@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 范哲誠 |  | d02922030@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 黃奕軻 |  | b99902032@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 劉宗瑋 |  | b99902100@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 廖尉棠 |  | b99902123@ntu.edu.tw |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 呂俊宏 |  | enricolu@gmail.com |  |  |  |  | 記錄 |  |  |
| 吳佳倫 |  | bingo4508@gmail.com |  |  |  |  | 組員 |  |  |
| 會議議程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Homework discussion. - Project discussion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會議討論議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作業討論 - 討論Homework 11的direct Code - 討論Homework 11的initial Design。 - 本次新作業的彙整記錄人員，Homework 11為黃奕軻。 - Requirement 討論，大家覺得需要再詳細一點，所以分組進行討論，5/12中午再繼續討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action Item後續處理項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 處理動作 |  |  | 負責人員 |  | 處理期限 |  | 狀態 | 備註 |
|  | WBS draft |  |  | 黃奕軻 |  | 4/1 |  | Closed 4/1 | 蔡宗翰 review |
|  | 提供Github public key |  |  | 全員 |  | 4/1 |  | Closed 4/1 |  |
|  | 新版WBS |  |  | Eric |  | 4/4 |  | Closed |  |
|  | 加入Implementation的詳細內容 |  |  | 全員 |  | 4/7 |  | Suspended | On google doc |
|  | 繪製High Level Architecture |  |  | Eric |  | 4/8 |  | Suspended |  |
|  | 上傳前次的 Meeting Minutes |  |  | 吳佳倫 |  | 4/8 |  | Closed 4/1 |  |
|  | WBS—分析、設計階段認領 |  |  | 全員 |  | 4/7 |  | Closed |  |
|  | 設定 Github key, 並確認成功上傳至少一次 |  |  | 全員 |  | 4/8 |  | Closed | 奕軻 review |
|  | Homework6 |  |  | 吳佳倫 |  | 4/8 |  | Closed 4/08 |  |
|  | Check all Commit |  |  | 黃奕軻 |  | 4/8 |  | Closed 4/08 |  |
|  | Review System Architecture |  |  | 全員 |  | 4/14 |  | Closed 4/14 | 映孜review |
|  | Code Survey |  |  | 全員 |  | 4/14 |  | Closed 4/14 |  |
|  | Terminology and Naming |  |  | 呂俊宏 |  | 4/14 |  | Closed 4/14 |  |
|  | Homework 7-1 |  |  | 蔡宗翰 |  | 4/15 |  | Closed 4/15 |  |
|  | Homework 7-2 |  |  | 呂俊宏 |  | 4/15 |  | Closed 4/15 |  |
|  | Homework 8-1 |  |  | 林映孜 |  | 4/21 |  | Closed 4/21 |  |
|  | Homework 8-2 |  |  | 劉宗瑋 |  | 4/21 |  | Closed 4/21 |  |
|  | Homework 9-1 |  |  | 范哲誠 |  | 4/28 |  | Closed 4/28 |  |
|  | Homework 9-2 |  |  | 廖尉棠 |  | 4/28 |  | Closed 4/28 |  |
|  | User requirement |  |  | 全體 |  | 4/28 |  | Closed 4/28 |  |
|  | System requirement |  |  | 全體 |  | 5/4 |  | Closed 5/5 |  |
|  | Interface requirement |  |  | 全體 |  | 5/5 |  | Closed 5/5 |  |
| - r | Homework 10 |  |  | 吳佳倫 |  | 5/6 |  | Closed 5/5 |  |
|  | Refine System Architecture |  |  | 全體 |  | 5/13 |  | Open |  |
|  | Presentation of Requirements & Architecture |  |  | 蔡宗翰 |  | 5/6 |  | Closed 5/6 |  |
|  | Modifying requirement |  |  | 全體 |  | 5/12 |  | Open |  |
| 下次會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 時間 |  | 地點 |  |  |  |  |
| 5/12 |  |  | 12:30 |  | R440 |  |  |  |  |