|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<3/31>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014/3/31 | | | | | | | |
| 時間 | | 12:30 – 14:35 | | | | | | | |
| 地點 | | 德田館 R440 | | | | | | | |
| 主持人 | | 蔡宗翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 吳佳倫 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論 Homework and Project | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 蔡宗翰 | | b99902066@ntu.edu.tw | | | | | 組長 | | |
| 林映孜 | | d98944002@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 范哲誠 | | d02922030@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 黃奕軻 | | b99902032@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 劉宗瑋 | | b99902100@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 廖尉棠 | | b99902123@ntu.edu.tw | | | | | 組員 | | |
| 呂俊宏 | | enricolu@gmail.com | | | | | 組員 | | |
| 吳佳倫 | | bingo4508@gmail.com | | | | | 紀錄 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 討論作業 (12:30~13:00)  2. 用GanttProject做Project的WBS  3 散會 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1.作業  (1) Class Boundary -> Component  (2) Transactions = Sales  2. 改成以Github為主，再sync回老師那邊  3. 系統分析：系統設計：實做：測試 = 2:2:5:1 (week) | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | WBS draft | | | 黃奕軻 | | 4/1 | | **Open** | 蔡宗翰 review |
|  | 提供Github public key | | | 全員 | | 4/1 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 4/7 | | | 12:20 | | 德田 R440 | | | | |